|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | THỨ 2 | THỨ 3 | THỨ 4 | THỨ 5 | THỨ 6 | THỨ 7 | CHỦ NHẬT |
| TUẦN 1 | * Gặp CBHD * Thống nhất công việc * Xây dựng KH cụ thể | Thu thập dữ liệu, thông tin đơn vị | Xác định và phân tích các yêu cầu cho website | Thu thập cơ sở dữ liệu | Xử lý cơ sở dữ liệu | Nghiên cứu VueJS và Laravel | |
| TUẦN 2 | Nghiên cứu VueJS và Laravel | | | | | | |
| TUẦN 3 | Thiết kế giao diện WEBSITE | | | | | | |
| Thiết kế giao diện trang Trang chủ | Thiết kế giao diện trang giới thiệu | Thiết kế giao diện trang thông báo | Thiết kế giao diện trang văn bản | Thiết kế giao diện trang đăng nhập | Thiết kế giao diện trang admin | Nghiên cứu VueJS và Laravel |
| TUẦN 4 + 5 | Xây dựng các chức năng của WEBSITE | | | | | | |
| Xây dựng các chức năng Thêm – Xóa – Sửa trang Trang chủ | Xây dựng các chức năng Thêm – Xóa – Sửa trang Giới thiệu | Xây dựng các chức năng Thêm – Xóa – Sửa trang Thông báo | Xây dựng các chức năng Thêm – Xóa – Sửa trang văn bản | Xây dựng các chức năng Thêm – Xóa – Sửa trang đăng nhập | Demo và chỉnh sửa Website | |
| TUẦN 6 | Nghiên cứu VueJS và Laravel | | Chia sẻ dữ liệu dùng chung | | Bảo trì, khắc phục sự cố máy tính, máy in |  |  |